机械总院集团有限公司

科技楼室内与外墙整修项目

招 标 文 件

招标人：机械科学研究总院集团有限公司

日    期：二〇二一年四月

目录

第一章  投标邀请书	2

第二章  投标人须知前附表	2

第三章  投标人须知	3

第四章  工程标准	8

第五章  评标方法和标准	10

第一章 招标邀请书

机械科学研究总院集团有限公司对科技楼室内与外墙整修项目进行邀请招标，请符合资格条件的投标人参加该项目的招标。

一、招标人名称：机械科学研究总院集团有限公司

二、招标内容：详见工程标准

三、投标人资格必须符合下列要求：

1.具有独立承担民事责任的行为能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本项目不接受联合体投标；

四、投标截止时间：2021年 4 月 26日 (北京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受。

六、开标时间：具体电话通知

开标地点：北京市海淀区首体南路2号

联系人：孙女士

联系电话：010-88301370

第二章  投标人须知前附表

本表内容是对投标人须知的确认及补充，如有矛盾，应以本表为准。

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 机械科学研究总院集团有限公司科技楼室内与外墙整修工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 北京市海淀区首体南路12号 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 以实地踏勘为准 |
| 4 | 3.1 | 招标范围 | 主要包括：科技楼1-5层开水间、楼梯墙面与大厅整修，科技楼1-5层卫生间整修，科技楼外墙整修工程等全部内容。 |
| 5 | 3.2 | 工期要求 | 计划开工日期为2021年 5月 20 日，计划竣工日期为2021年 10月 20日（实际开、竣工日期以招标人书面通知为准）。 |
| 6 | 4 | 资金来源 | 自筹、资金已到位 |
| 7 | 5.1 | 合同形式 | 总价合同 |
| 8 | 5.2 | 承包方式 | 总承包 |
| 9 | 6 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 7.1 | 合格的投标人 | 报名成功，领取招标文件并登记的投标人。 |
| 11 | 8 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 12 | 11 | 投标答疑会 | 不组织 |
| 13 | 16 | 工程计价方式 | 依据《建设工程工程量计价规范》2012工程量清单项目计量规范（2012-北京），房屋修缮工程工程量计价规范（2016-北京），按招标文件提供的清单进行报价 |
| 14 | 18 | 投标有效期 | 从投标截止之日算起 |
| 15 | 20 | 投标文件份数 | 投标文件正本一份，副本7份,电子版一份 |
| 16 | 23 | 投标文件 递交地点 | 北京市海淀区首体南路2号 |
| 17 | 23 | 投标截止日期 | 时间：2021年 4 月 26 日14：00 |
| 18 | 27.1 | 开标时间及 地点 | 时间：具体电话通知 地点：北京市海淀区首体南路2号 |
| 19 | 32.1 | 评标方法及标准 | 详见第五章 评标办法 |
| 20 |  | 招标控制价 | 1880000元 |

# 第三章  投标人须知

# 一、说  明

1．适用范围

本招标文件仅适用于本招标项目。

2．合格的投标人

2.1合格的投标人

1)合格的投标人资格要求见招标文件第一章招标邀请书。

2)投标人不得直接或间接地与招标人及其附属机构有任何关联。

## 二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件共五章，内容如下:

第一章  招标邀请书

第二章  投标人须知前附表

第三章  投标人须知

第四章  工程标准

第五章  评标方法和标准

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件作出实质性响应的，属于投标人的风险，可能导致其投标文件被拒绝。

6.  招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的潜在投标人，均应以书面形式通知招标人。

7.  招标文件的修改

7.1在招标截止时间前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2招标文件的修改是招标文件的组成部分，招标人将以书面形式通知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认。

7.3为使投标人准备招标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可适当推迟招标截止时间，并通知所有的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制

8.  投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往函电均应使用投标人须知前附表中规定的语言书写。

9  投标文件的式样和签署

9.1投标人应准备一份投标文件正本和投标人须知前附表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

9.2投标文件书写及装订的具体要求如下:

投标文件的书写一律使用宋体字，统一使用A4纸打印（图纸等特殊内容除外）。封面装订材料不限，但必须装订紧密，不得松动、散落。

## 四、投标文件的递交

10.  投标文件的密封和标记

10.1投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中，所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。

## 五、开标与评标

11.开标

11.1 招标人在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织开标。开标时邀请所有投标人参加。参加开标的投标人须为投标人的法定代表人或其书面授权的代表，开标时需携带身份证原件签到以证明其出席。

11.2 开标时，招标人当众宣读投标人名称以及招标人认为合适的其他内容。

12.  组建评标委员会

评标由评标委员会负责，评标委员会成员由院务工作部选取确定。

13. 比较与评价

13.1  评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本次招标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

13.2  在经济评议时，如发现下列情况之一的，其投标文件将被拒绝:

1) 投标文件逾期送达的或未送达指定地点的；

2) 未按招标文件要求密封和装订的；

3）投标人以他人的名义参加、串通、以行贿手段牟取中标或以其它方式弄虚作假的；

4）投标文件未按规定要求填写，内容不全或关键字迹模糊，无法确认的；

5）投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；

6) 投标文件中要求投标人盖章及签字的内容，无投标人盖章，或无法定代表人或其授权人签字或盖章的；

7) 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的。

13.3在技术评议时，如发现下列情况之一的，其将被拒绝:

1)投标文件服务要求中的响应与事实不符或虚假的；

2)投标人复制招标文件的工程标准相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

3)投标文件符合招标文件中规定无效文件的其它技术条款。

14. 废标

出现下列情形之一，将导致本项目废标即本项目的所有投标被否决：

- 符合条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

- 出现影响采购公正的违法、违规性的；

15.保密原则

15.1 评标将在严格保密的情况下进行。

15.2评标委员会成员及与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选供应商的推荐以及与评标有关的其他情况。

15.3投标人试图对招标人和评标委员会的评标进行影响的，都可能导致其投标文件被拒绝，并承担相应的法律责任。

## 六、中标

16.确定中标人。评标委员会将根据评分标准，对投标人进行评分排序。以综合得分排名顺序推荐为候选中标投标人。招标人有权对推荐中标人进行审查，如果审查未通过，招标方将拒绝中标候选人资格，并按顺序对下一个中标候选人进行类似的审查。

17.中标通知书

17.1确定中标投标人后，招标人将向中标投标人发出《中标通知书》。

17.2《中标通知书》是合同的组成部分。

18.合同的签订

18.1 《中标通知书》发出后15个工作日内，中标投标人应以服务合同为范本，按照招标文件和中标投标人的投标文件，与招标人订立书面合同。

# 第四章  工程标准

一、工程范围说明及改造技术要求：

1、科技楼1-5层开水间、楼梯墙面与大厅整修工程

1）1-5层科技楼1-5层开水间整修工程

1-5层开水间原装饰拆除，渣土外运，给排水整改，配电整改，墙面抹灰，地、墙面找平，防水，铺贴墙地砖，铝板吊顶，烤漆门。

2）楼梯墙面整修工程

楼梯墙面铲灰皮，粉刷石膏并挂网找平，耐水腻子，立邦漆饰面，石材窗台面。

3）大厅整修工程

大厅拆除吊顶，墙地面石材，配电整改，轻钢龙骨纸面石膏板异型吊顶，耐水腻子，立邦漆饰面，墙面挂贴石材，地面铺贴石材，正门外石材踏步整修，值班室内整修。

2、科技楼1-5层卫生间整修工程

1-5层卫生间内原装饰拆除，渣土外运，给排水整改，配电整改，墙面抹灰，地面找平，地、墙面防水，铺贴墙地砖，铝板吊顶，洁具安装，烤漆门安装。

3、外墙整修工程

原外墙砖拆除，渣土外运，墙面抹灰，外墙棉挤塑保温板保温，外雨棚面铝塑板饰面，真石漆饰面

4、改造内容包括但不限于图纸及工程量清单范围内的拆除（含垃圾清运消纳）、以及为完成上述永久工程所采取的全部措施项目（包括安全文明措施、临时设施等）和风险项目。

特殊说明：无

5、改造标准：改造标准不得低于国家规范要求。改造效果整体统一。

6、中标人除完成以上内容外，还包括但不限于以下工作内容：

1）建筑垃圾清运；

2）投标人须对本合同工程负责，严格执行其施工进度计划，做好现场的文明施工、安全措施及现场保卫；

3）工程所使用的材料须在满足设计要求的基础上经过监理审核、发包人认可后方可使用于本工程。提供有关产品、材料的质量保证书，使用说明等；

4）工程竣工时提交符合档案馆要求的竣工资料及竣工图纸（包括电子版）3套；

5）依据工程所在地政府及有关管理部门的规定，承担办理全部外部手续；

7、其它于图纸显示或规范说明由中标人负责的工作及所有为按时及满意地完成本工程而未详列的其它工作、材料或文件；

8、投标人一旦中标，自行完成本招标工程范围内的全部工作，并对该工程全部建筑安装工程的质量、工期负责，未经招标人许可不得转包。

# 第五章 评标方法和标准

评标办法

1、总则

1.1 本办法为机械科学研究总院科技楼室内与外墙整修项目 （以下简称“本工程”）专业承包招标的评标办法（以下简称“本办法”），仅适用于本工程施工承包招标的评标。

1.2 本办法是招标文件的组成部分。

1.3 为确保评标工作的正常开展，评标工作由依法组建的评标委员会承担。评标委员会全部由受聘的经济、技术专家组成7人评标小组，专家聘请遵从政府部门有关规定，自政府专家库中抽取。评标委员会推荐一名评委为评标委员会负责人。评标委员会成员分别对投标文件的技术标与经济标进行评审。

1.4 与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的评审工作。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

1.5 评标工作必须遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.6 评标期间，评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露与评标有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评标的任何活动。

1.7 投标人不得采取任何方式干扰评标工作。

1.8 评标委员会根据本办法及本工程招标文件要求对投标人的投标文件进行定量评分。评审后，由评标委员会负责人汇总评审意见并会同其他评标委员会成员根据评选的综合得分情况做出中标候选人排序名单，将中标候选人排序名单前三名提交招标人，由招标人依据评标委员会提交的资料及推荐意见确定中标人，无特殊原因时，招标人将确定得分最高者为中标人。

1.9招标人对招标工程项目的开标、评标、决标实施监督管理。

1.10 本评标办法标准总分为100分，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

1.11 本评标办法的最终解释权归招标人所有。

2、评标委员会的工作内容

2.1 评标委员会负责本工程的评标工作，依据评标细则和相应法规处理评标中出现的问题。

2.2 确定评审需澄清、核实的内容，并提出处理意见。

2.3 对投标文件进行初步评审、初步修正、经济评审和技术评审，对出现的问题给予处理并提出最终意见。

2.4 对投标人进行综合打分。

3、评标程序

3.1 初步评审；

3.2 技术评审；

3.3 经济标评审；

3.4 澄清；

3.5 编写评标报告；

3.6 定标。

4、初步评审

4.1 评标委员会将对投标文件的符合性进行评审，审查其投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否响应招标文件的实质性要求。投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

4.1.1 投标文件的内容不齐全或没有实质上响应招标文件的要求和条件；

4.1.2 投标文件中的经济标部分无单位盖章、无法定代表人或其授权代理人签字或盖章；

4.1.3 投标文件未按规定的格式填写或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 投标人递交两份或多份内容上有实质性不同的投标文件，或在一份投标文件中同一招标项目报有两个或多个报价且未声明哪一个有效；

4.1.5 投标文件对合同中规定招标人的权利或投标人的责任和义务有实质性限制，而且纠正这种差异或保留，将会对其他符合招标文件规定的投标人的竞争地位产生不公正影响的；

4.1.6 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

4.1.7 投标人隐报瞒报或以其他弄虚作假方式投标的；

4.1.8 《施工组织设计》副本中出现了投标人的名称或其它可识别投标人身份的任何字符、徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的企业标准名称或编号等）的；

4.1.9 《施工组织设计》副本排版及暗标格式不做为废标条件。

4.1.10 投标人在经济标的投标书中或其附录中对招标文件规定的质量等级未写明“合格”；

4.1.11 超过招标文件中工期的要求的；

4.1.12投标人的投标报价超过招标人控制价的。

4.1.13法律法规规定的其他废标条件。

5、技术评审

5.1 技术标评审内容包括：总体部署是否合理，施工方案是否科学，资源投入是否充分，进度、质量、安全防护、文明施工等各项管理等策划是否周全并有可靠的保证措施，现场总平面布置是否合理等。

5.2 技术评审得分A2，所占权重K2，K2=0.4；

5.3 详细评分指标见附表一《技术评分表》。

6、错误修正

6.1 对于实质上符合招标文件要求，通过初步评审的投标文件，将进行初步修正，初步修正包括漏项分析和算术性错误修正两项内容。

6.2 算术性修正原则

(1) 当以数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字表示的数额为准；

(2) 当标出的单价与数量的乘积不等于合价时，以标出的合价为准，并修改单价；

(3) 当各项目的合价累计不等于投标文件总价时，以投标文件的总价为准，修改相应项目的合价与单价。

6.3 投标人应当接受评标委员会对其投标报价合理的算术性修正，此偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

经投标人补正并确认后的修正结果，对投标人产生约束力。

重大偏差和细微偏差遵从国家计委、国家经贸委、建设部等七部委颁发的第12号令《评标委员会和评标办法暂行规定》第二十五项和第二十六项的规定。

上述修正不得以任何方式改变投标总价。

7、澄清

7.1 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，或者要求其补充某些资料，包括单价的分析资料等。对此，投标人不得拒绝。

7.2 澄清、说明或者补正应以书面方式进行并作为投标文件的组成部分。投标人的澄清文件不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.3 投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

7.4 投标人不得借澄清问题的机会，与招标人及评标委员会私下接触或对原投标价和内容提出修改。

7.5 招标人不接受投标人主动提出的对投标文件的澄清。

8、经济评审

⑴ 经济标的评分采用“基准价”的办法来确定评分标准， 基准价为各有效投标报价扣除暂估价除税金额后的算术平均值。

“有效投标报价”是指通过初步评审，且其投标报价实质性响应了招标文件规定的范围的报价，非评标委员会按规定予以拒绝或宣布为废标的投标报价。

(2)投标报价与基准价差值百分比的计算公式：

差值百分比=（有效投标报价扣除暂估价除税金额-基准价）/基准价×100%

(3)投标报价与基准价差值百分比在0%至-1%范围时为最优标，报价得满分；

(4) 经济评审得分A1，所占权重K1，K1=0.6；

9、定标

9.1 定标的主要原则是：无特殊原因时，总分排名第一的投标人为中标人。

若第一名出现并列情况，评标委员会选择经济标报价较低推荐为中标人。

9.2 招标人不承诺最低报价的投标人为中标人。

9.3 如果排名第一的投标人主动放弃其中标资格或因未遵循招标文件的要求被招标人取消其中标资格，则由排名第二的投标人获得中标资格，以此类推，直至排名第三的投标人获得中标资格。如果前三名均放弃中标资格或被招标人取消中标资格，招标人则重新组织招标。

10、重新招标

出现下列特殊情况，须重新招标：

10.1 开标时如参与该工程的投标人少于3家（不含）；

10.2 所有投标文件全部废标。

附表一　《技术评分表》技术评分表

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案及主要施工方法 | 30 | 总体部署合理，对难点重点有针对性措施 | 20-30 |
|  |  |  | 基本切合实际，方案可行 | 10-20(含) |
|  |  |  | 欠合理 | 1-10(含) |
| 2 | 本工程特点、重点 分析及对策 | 15 | 针对性强，难点重点把握准确 | 10-15 |
|  |  |  | 针对性一般 | 1-10(含) |
| 3 | 工程投入主要物资及施工机械设备进场计划 | 5 | 物资齐全，计划合理 | 5 |
|  |  |  | 物资基本齐全，计划基本合理 | 3 |
|  |  |  | 物资不齐全，计划不合理 | 1 |
| 4 | 劳动力安排计划 | 10 | 劳动力安排合理 | 5-10 |
|  |  |  | 劳动力安排欠合理 | 1-5（含） |
| 5 | 确保工程质量的技术组织措施及成品保护 | 10 | 保证体系完整，措施有力 | 7-10 |
|  |  |  | 保证体系完整，措施一般 | 3-7(含) |
|  |  |  | 保证体系及措施欠完整 | 1-3(含) |
| 6 | 确保工期总体计划的技术组织措施 | 10 | 切合实际、措施合理 | 5-10 |
|  |  |  | 措施欠合理 | 1-5（含） |
| 7 | 确保安全、绿色、文明施工的技术组织措施及防止扬尘污染措施 | 10 | 切合实际，措施有力 | 7-10 |
|  |  |  | 切合实际，措施一般 | 3-7(含) |
|  |  |  | 措施欠合理 | 1-3(含) |
| 8 | 施工总平面图布置 | 5 | 布置合理、可行 | 2-5 |
|  |  |  | 布置一般 | 1-2(含) |
| 9 | 应对特殊、紧急情况预案 | 5 | 措施合理 | 4-5 |
|  |  |  | 措施一般 | 1-3 |
| 技术得分A2 |  | 100 |  |  |

附表二　《经济标评分表》

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效投标报价 | +5%以上的 | 60 |  |
|  |  | 在基准价+5%（含）～+4%范围内的 | 75 |  |
|  |  | 在基准价+4%（含）～+3%范围内的 | 80 |  |
|  |  | 在基准价+3%（含）～+2%范围内的 | 85 |  |
|  |  | 在基准价+2%（含）～+1%范围内的 | 90 |  |
|  |  | 在基准价+1%（含）～0%范围内的 | 95 |  |
|  |  | 在基准价0%～-1%（含）范围内的 | 100 |  |
|  |  | 在基准价-1%～-2%（含）范围内的 | 97 |  |
|  |  | 在基准价-2%～-3%（含）范围内的 | 94 |  |
|  |  | 在基准价-3%～-4%（含）范围内的 | 91 |  |
|  |  | 在基准价-4%～-5%（含）范围内的 | 88 |  |
|  |  | 在基准价-5%～-10%（含）范围内的 | 85 |  |
|  |  | 在基准价-10%～-20%（含）范围内的 | 75 |  |
|  |  | 在基准价-20%以外范围内的 | 60 |  |

附表三《综合得分表》

| 序号 | 项 目 | 权重 | 得分 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经济得分 | K1=0.6 | A1 |  | A1*K1 |
| 2 | 技术得分 | K2=0.4 | A2 |  | A2*K2 |
| 最终得分 |  | 100 |  | ∑ |  |

附表四                                                  评分表

| 序号 | 项目 | 投标单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案及主要施工方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 本工程特点、重点分析及对策 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程投入主要物资及施工机械设备进场计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 劳动力安排计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 确保工程质量的技术 组织措施及成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 确保工期总体计划的技术组织措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 确保安全、绿色、文明施工的技术组织措施及防止扬尘污染措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工总平面布置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应对特殊、紧急情况预案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术标实际得分=总分*K2（0.40） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价实际得分=总分*K1（0.60） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总得分=技术标实际得分+投标报价实际得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：    1、本表由每位评审专家分别填写。

评审委员签字：                                                             年        月        日

附表五《综合得分汇总表》

综合得分汇总表

| 序号 | 投标人名称 | 各评审委员综合打分 |  |  |  |  | 总分 | 平均得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、平均得分为所有评委打分的平均值。

2、排名顺序按平均得分由高至低。

全体评审委员签字：

年         月        日